****

**Отчёт**

**о работе Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района** **за 2016 год**

Контрольно-счётная комиссия Тужинского муниципального района (далее – КСК) в 2016 году осуществляла контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района, утверждённым решением Тужинской районной Думы от 28.11.2011 № 12/70, планом работы КСК на 2016 год.

Проведено **65** контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено **63** нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на **10 779 тыс. рублей.**

С Контрольно-счётной палатой Кировской области проведено **4** совместных мероприятия:

1.Аудит эффективности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства в Тужинском муниципальном районе за 2011-2016 годы.

2.Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на поддержку производства и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы» за 2015-2016 годы.

3.Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» в 2015-2016 годах».

4.Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в 2015-2016годах.

Проверка эффективности использования бюджетных средств на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства проводилась в муниципальном казённом учреждении «Управление образования администрации Тужинского муниципального района (далее - Управление).

В 2012 году Управлением осуществлялись работы по реконструкции здания РУО под детский сад.

Работы по реконструкции здания выполняло общество с ограниченной ответственностью «Сфера-Строй» (далее – Подрядчик).

В ходе выполнения работ Управление и Подрядчик заключили между собой 3 контракта и 2 договора.

Договор № 2 Подрядчиком выполнен несвоевременно.

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской** **Федерации** выполнено работ на **94 621 рубль**.

По контракту №2 Подрядчик своевременно выполнил работы на 255 000 рублей. Расчёт с Подрядчиком за выполненные работы произведён Управлением **несвоевременно**.

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской** **Федерации** израсходовано **255 000 рублей.**

При проверке договоров поставки технологического оборудования и мебели в реконструируемое здание РУО установлено **5 случаев** **несвоевременной** поставки товара поставщиками на **215 973 рубля**.

Установлено **9 случаев** **несвоевременной** оплаты Управлением поставленного в реконструируемое здание РУО оборудования и мебели **на 1 103 464 рубля.**

Всего при реконструкции здания РУО под детский сад установлено **16 случаев нарушения статьи 314 Гражданского кодекса Российской** **Федерации** на **1 669 058 рублей.**

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» в 2015-2016 годах произведена в Кировском областном государственном казённом учреждении Центр занятости населения Тужинского района.

Проверкой установлено **2 случая нарушения пункта 39** **Административного регламента** предоставления государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2012 № 10н.

**Не произведён расчёт и начисление пособия по безработице в день принятия решения** о признании гражданина безработным и назначении ему пособия по безработице.

Длительность невыплаты пособия составила:

в первом случае – **6 дней;**

во втором случае – **7 дней.**

Центр и сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Новый» (далее – Работодатель) заключили Договор о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат на оплату труда принимаемых на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от 17.03.2014 № 253/193.

**В нарушение пункта 2.1.4. Договора** Работодатель **несвоевременно** представлял в Центр справки о затратах, подлежащих возмещению:

за август 2015 года - с опозданием **на 21 день**;

за сентябрь 2015 года – с опозданием **на 20 дней**.

В 2016 году проведено 6 экспертиз нормативных правовых актов о бюджете муниципального района, бюджетах Тужинского городского, Грековского, Михайловского, Ныровского, Пачинского сельских поселений Тужинского района на 2017 год.

При экспертизе проекта бюджета Пачинского сельского поселения на 2017 год установлено, что **в нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации** (принцип полноты отражения доходов, расходови источников финансирования дефицитов бюджетов) в проекте бюджета неполностью отражены доходы от использования муниципального имущества (**занижение плановой суммы на 67,8 тыс. рублей**).

Соответственно, **в нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации** в проекте бюджета вследствие неполного отражения доходов от использования муниципального имущества, **плановая сумма** **расходов занижена на 67,8 тыс. рублей.**

По предложению КСК в утверждённом бюджете Пачинского сельского поселения на 2017 год доходы и расходы **увеличены** на **67,8** **тыс. рублей.**

В соответствии с заключёнными соглашениями проводились внешние проверки годовых отчётов об исполнении за 2015 год бюджетов: Грековского, Михайловского, Ныровского, Пачинского сельских поселений, Тужинского городского поселения.

При выполнении плановых показателей по поступлению доходов в бюджет, администрациями Ныровского, Грековского, Михайловского Пачинского сельских поселений, Тужинского городского поселения на 01.01.2016 года допущена недоимка по местным налогам и сборам, задолженность по плате за воду, за наем жилья.

Администрациями данных поселений не используются в полной мере возможности для увеличения доходной части местных бюджетов.

В 2016 году проводились экспертизы нормативных правовых актов о внесении изменений в бюджеты Тужинского городского и всех сельских поселений района.

Администрацией Ныровского сельского поселения в феврале 2016 года на экспертизу был представлен проект решения с нарушениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Плановый дефицит бюджета поселения на **15 тыс.** **рублей** **превышал** предел, установленный статьёй 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По предложению КСК дефицит бюджета поселения был **уменьшен** на **15 тыс. рублей.**

Администрацией Грековского сельского поселения в марте 2016 года на экспертизу был представлен проект решения с нарушениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Плановый дефицит бюджета поселения на **25 тыс. рублей превышал** предел, установленный статьёй 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По предложению КСК дефицит бюджета поселения был **уменьшен** на **25 тыс. рублей.**

Всего КСК проведена финансовая экспертиза 42 проектов решений районной Думы, Дум сельских и городского поселений по внесению изменений в соответствующие бюджеты.

Внешней проверкой исполнения бюджета муниципального района за 2015 год установлено нарушение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 133 инструкции № 191н, в части **непредставления** бюджетной отчётности главными администраторами доходов на **2 753,8 тыс**. **рублей.**

Главным администратором доходов - администрацией Тужинского муниципального района допущено искажение показателей бюджетной отчётности на **72,3 тыс. рублей** (не отражена задолженность по арендной плате за имущество и по арендной плате за землю), что является нарушением статей 5,6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 3 инструкции № 157н, пунктов 17,167 инструкции № 191н.

В сельских и городском поселениях, в администрации Тужинского муниципального района проведены проверки законности и результативности использования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований (далее-ППМИ) в Кировской области в 2015 году.

Проверками установлено **33** нарушения на **6 108,2 тыс. рублей.**

Основные нарушения при расходовании средств на ППМИ:

несвоевременное выполнение работ;

несвоевременная оплата выполненных работ;

несвоевременное размещение в единой информационной системе информаций и отчётов о выполнении работ;

нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В Грековском сельском поселении, в рамках ППМИ произведена замена водонапорной башни, очистка скважины № 4484 и устройство санитарно-защитной зоны скважины в деревне Греково.

**В нарушение статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ** в аукционном задании (приложение к проекту контракта) в описаниях водонапорной башни и насоса артезианского с погружным электродвигателем отсутствовали обязательные включения в описание объектов закупки слов **«или** **эквивалент».**

**В нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ** контракт заключён на условиях, не соответствующих аукционной документации. Производились работы и применялись строительные материалы, не предусмотренные аукционной документацией.

Администрацией Грековского сельского поселения **в нарушение** **пункта 3 части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ** информация об исполнении контракта представлена несвоевременно.

**В нарушение пункта 9 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ**

не размещен отчёт о выполнении работ в единой информационной системе.

Проверка администрации Грековского сельского поселения производилась совместно с прокуратурой района.

Прокуратурой района в адрес администрации поселения было внесено представление об устранении нарушений законодательства о закупках, которое рассмотрено, удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении главы администрации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения указанного административного дела заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области 29.04.2016 вынесено постановление о назначении главе администрации Грековского сельского поселения административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Решением Яранского районного суда Кировской области от 30.06.2016 № 12-3/12/2016 постановление о наложении административного штрафа отменено.

В Тужинском городском поселении с **нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации** **(несвоевременно)** выполнено работ по ремонту проезжей части улицы Центральная деревни Коврижата на **593 513 рублей.**

С **нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской** **Федерации (несвоевременно)** произведена оплата выполненных работ:

-обустройство «Летней» набережной, пгт. Тужа – на **623 405 рублей**;

-ремонт проезжей части улицы Центральная деревни Коврижата – на **167 508 рублей;**

-ремонт магистрального водопровода по улице Дружбы деревни Покста – на **235 027 рублей.**

Администрацией Тужинского городского поселения за несвоевременное выполнение работ по ремонту проезжей части улицы Центральная деревни Коврижата выставлена подрядчику – ОАО «Арбажская ПМК» претензия об уплате пени в сумме **2 991 рубль.**

Пени перечислено **несвоевременно,** **с нарушением статьи 314** **Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**В нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ** по всем **4** проектам администрацией Тужинского городского поселения **несвоевременно** размещены отчёты о выполнении работ в единой информационной системе.

Администрацией Михайловского сельского поселения **несвоевременно** произведена оплата выполненных работ по ремонту проезжей части улицы в деревне Васькино на **26 301 рубль.**

**В нарушение пункта 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ** администрацией Михайловского сельского поселения в контрактах на выполнение работ размеры обеспечения контракта были предусмотрены в меньшей сумме, чем положено по закону **(2 нарушения).**

Соответственно и подрядчиками обеспечение исполнения контрактов перечислено в меньшей, чем положено по закону сумме **(2 нарушения).**

**В нарушение пункта 3 части 3 статьи 103 Федерального № 44-ФЗ** информации об исполнении контрактов представлены несвоевременно **(3** **нарушения).**

**В нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ**

несвоевременно размещены отчёты о выполнении работ в единой информационной системе **(3 нарушения).**

Администрацией Ныровского сельского поселения **в нарушение** **пункта 3 части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ** информации об исполнении контрактов представлены несвоевременно **(2 нарушения).**

**В нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ**

несвоевременно размещены отчёты о выполнении работ в единой информационной системе **(2 нарушения).**

**В нарушение пункта 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ** администрацией Пачинского сельского поселения в контракте на выполнение работ по ремонту дороги улицы Центральная деревни Полушнур размер обеспечения контракта был предусмотрен в меньшей сумме, чем положено по закону.

**В нарушение части 11 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ**

несвоевременно размещены отчёты о выполнении работ в единой информационной системе **(2 нарушения).**

Материалы проверок законности и результативности расходования средств на ППМИ по сельским и городскому поселениям района были представлены в прокуратуру района.

Прокуратурой района в адрес Тужинского городского, Михайловского и Пачинского сельских поселений были внесены представления об устранении нарушений законодательства о закупках, которые рассмотрены, удовлетворены, **3 должностных лица** привлечены к дисциплинарной ответственности.

В администрации района проведена проверка расходования средств по проекту «Тужа-Арена-Спорт», реконструкция стадиона, пгт. Тужа.

Администрация и ООО «Лодос» (далее – Подрядчик) заключили муниципальный контракт от 07.08.2015 на выполнение работ по реконструкции стадиона на **3 069 066** **рублей.**

В соответствии с контрактом срок выполнения работ до **01.10.2015г**.

Все работы по контракту выполнены Подрядчиком несвоевременно.

Акты приёмки выполненных работ:

№ 1 от **02.11.2015** на **1 678 604 рубля;**

№ 2 от **15.06.2016** на **1 390 462 рубля.**

В 2016 году Администрация **несвоевременно** (в соответствии с контрактом) произвела оплату выполненных работ на **1 390 462 рубля.**

По результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСК было внесено **20** предложений, которые все были реализованы.

Органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями района по результатам проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий принято **55 нормативных правовых актов.**

В районной газете «Родной край» был опубликован материал о работе КСК за 2015 год.

На сайте Тужинского муниципального района был размещён отчёт о работе за 2015 год, план работы КСК на 2016 год и 17 материалов проведённых проверок и экспертиз.

На заседаниях Дум Михайловского и Ныровского сельских поселений и Тужинского городского поселения председатель КСК рассказал об итогах работы за 2015 год и ознакомил депутатов с результатами внешних проверок об исполнении бюджетов сельских и городского поселений за 2015 год.

Уважаемые депутаты!

В условиях дефицита бюджета муниципального района, огромной суммы кредиторской задолженности муниципальных учреждений нужна постоянная, кропотливая работа районной Думы, всего депутатского корпуса, администрации района, глав городского и сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений по своевременному, рациональному, эффективному расходованию бюджетных средств, контролю над исполнением бюджета муниципального района, бюджетов городского и сельских поселений

Желаю всем успехов в данной работе!

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Тужинского муниципального района А.С. Таймаров

25.01.2017